Аналитическая записка к заседанию Совета по цифровой трансформации при Губернаторе Камчатского края 20.08.2021 года

В рамках заседания Совета планируется к рассмотрению 3 вопроса:

I. Об утверждении региональной стратегии цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы

Докладчик: Врио Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края ЧЕКИН Евгений Алексеевич (доклад с презентацией)

II. О ходе перевода массовых социально значимых услуг в электронную форму

Докладчик: Врио Заместителя Председателя Правительства Камчатского края, Министр экономического развития и торговли Камчатского края МОРОЗОВА Юлия Сергеевна (доклад с презентацией)

III. О проекте «Цифровая платформа социальных сервисов Камчатского края»(«Социальные баллы»)

Докладчик: Министр цифрового развития Камчатского края КИСЕЛЕВ Николай Владимирович (доклад с презентацией)

__

I. Об утверждении региональной стратегии цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы (Е.А. Чекин, доклад с презентацией)

Указом от 21.07.2020 № 474 Президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве национальной цели развития до 2030 года.

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» необходимо до 2030 года достигнуть «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления (составной показатель по отраслям)

Пунктом 2. перечня поручений Президента Федерации по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от 31.12.2020 № Пр-2242

высшим должностным лицам субъектов РФ поручено в срок до 01.09.2021 года разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а так же обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования субъектов Российской Федерации.

Указом Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Указ № 68) утвержден перечень показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ,

Одним из таких показателей определен: "Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.

В соответствии с поручением Президента РФ в текущем году один из основных KPI для регионов в данном направлении – это разработка до 01 сентября 2021 года Стратегии цифровой трансформации.

Работу по разработке Стратегии цифровой трансформации Камчатского края мы вели на протяжении 8,5 месяцев.

В план-график разработки стратегии вошли, как и внутренние мероприятия, так и необходимые промежуточные активности, в соответствие поручениями Д.Н Чернышенко, который курирует на федеральном уровне исполнение субъектами РФ Поручения Президента по разработке стратегий ЦТ.

За время с прошлого заседания Совета по ЦТ Камчатским краем реализовано 2 последних мероприятия, это:

- Направление проекта Стратегии ЦТ на согласование в 15 ФОИВ и получение замечаний от ФОИВ по доработке.

- Доработка проекта Стратегии ЦТ в Соответствии с замечаниями ФОИВ.

Хотелось бы отметить, что в первую итерацию Камчатскому краю поступили замечаний и предложения от 15 ФОИВ. Во вторую от 5. Все замечания устранены.

В соответствии с методическими рекомендациями Минцифры России, стратегия должна быть утверждена протокольным решением коллегиального органа субъекта по цифровой трансформации при Губернаторе.

Что из себя представляет Стратегия?

Дмитрий Николаевич Чернышенко, на одном из установочных ВКС с РЦТ субъектов сказал следующее: «Стратегия цифровой трансформации должна быть цифровой» и соответствующее дал поручение Минцифре РФ «Разработать информационную систему для разработки Стратегии субъектов РФ (конструктор стратегий «Битрикс» Правительства РФ)».

Доступ в эту систему субъекты получили 21 июня 2021 года.

Хотелось бы напомнить, что нами были определены ключевые отрасли, для разработки Стратегии, это:

- государственное управление;

- здравоохранение;

- образование;

-  развитие городской среды;

- транспорт и логистика;

- социальная сфера.

с учётом приоритетов социально-экономического развития, перечень стратегий цифровой трансформации был дополнен отраслями:

- рыбное хозяйство;

- туризм;

- экология.

А также была закреплена персональная ответственность за разработку отраслевых блоков Стратегии за соответствующими РЦТ.

Стратегия включает в себя Цель ЦТ, вызовы, задачи, проблемы, риски, мероприятия цифровой трансформации по каждой отрасли, показатели (в том числе показатели, характеризующие достижение цифровой зрелости).

На выходе мы получили документ объемом 170 страниц (который был вам всем, коллеги предварительно разослан). Подробнее, что вошло в стратегию Цифровой трансформации Камчатского края и каждой отрасли в отдельности на следующих слайдах.

При разработке Стратегии мы попытались одновременно соответствовать методологии, определенной нас Минцифры РФ и в тоже время вложить в получившийся документ цели, задачи, и направления цифровизации, в том числе по отраслям, приоритетным в Камчатском крае.

Целью цифровой трансформации мы определили для себя: достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления для оказания качественных государственных услуг населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки.

Срок реализации стратегии: Период с 2022 по 2024 год.

Основные результаты, которых мы хотим достичь:

За счёт внедрения цифровых сервисов, а также цифровой трансформации ключевых отраслей экономики (выполнение мероприятий по достижению показателей отраслевой цифровой зрелости) будет повышена эффективность социально-экономической деятельности и государственного управления Камчатского края.

- до конца 2024 года 100% государственных служащих органов власти используют защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного ПО;

- сокращение расходов регионального бюджета на перевод государственных услуг в электронный вид за счет внедрения "Платформы государственных сервисов";

- внедрение единой экосистемы цифровых сервисов и ИТ-решений, направленных на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса;

- сокращение временных издержек граждан при получении мер социальной поддержки за счет перехода на проактивную модель предоставления мер поддержки, оказания государственных услуг;

- дальнейшее внедрение цифровых сервисов для граждан в сфере здравоохранения.

Подробнее о том, что включено в стратегию по каждой из отраслей будет представлено в ходе доклада Е.А. Чекина на Совете.

Предложения в протокольные решения.

Учитывая вышеизложенное, предлагаю закрепить протокольным решением:

1. Утвердить региональную стратегию цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы согласно Приложению, к настоящему протоколу.

2. Министерству цифрового развития Камчатского края (Н.В. Киселев) разработать и внести в установленном порядке в Правительство Камчатского края проект государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» со сроком реализации начиная с 2022 года в составе подпрограмм, соответствующих ключевым отраслям экономики, социальной сферы и государственного управления

срок – 22.10.2021 года.

3. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, участвующим в реализации стратегии цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, отражать расходы на информатизацию в соответствующих подпрограммах государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае».

__

II. О ходе перевода массовых социально значимых услуг в электронную форму (Ю.С. Морозова, доклад с презентацией)

Пандемия, активное проникновение цифровых технологий в общество, национальная цель «Цифровая трансформация», национальная программа «Цифровая экономика», задали новые требования к взаимодействию государства и общества, в том числе к его основной форме - предоставление государственных и муниципальных услуг.

Сегодня электронная форма госуслуг становится не просто дополнительной опцией к традиционным способам их предоставления в ведомствах и МФЦ, а основным механизмом и главным перспективным направлением совершенствования процессов взаимодействия в этой области.

474 Указом Президента России О национальных целях и Перечнем поручений от 12.10.2021 № Пр-1648 работа по реформированию госуслуг перезапущена.

- Определено 169 массовых социально значимых услуг, включая 68 федеральных и 101 региональную;

- Определены базовые подходы, а именно:

1) стандартизация всех региональных услуг на всю страну;

2) координация по ведомственной принадлежности на уровне РЦТ ФОИВ и РОИВ,

3) базовый и расширенный сценарии предоставления услуг, этапность перевода;

- Определены единые технические решения предоставления услуг в электронной форме, а именно:

1) единый портал госуслуг как фронтофис,

2) платформа государственных сервисов (ПГС) – как типовой механизм предоставления (бэкофис) в случае отсутствия технической готовности ведомств (наличие ведомственной информационной системы).

Президиумом Правительственной комиссии под председательствованием Д.Н. Чернышенко (протокол от 25.06.2021 № 19), с учётом технической готовности федеральной инфраструктуры и необходимости ускорения процесса, принято решение завершить работу по переводу 101 региональной услуги в электронную форму до конца 2021 года и утверждён окончательный перечень услуг.

В Камчатском крае 101 типовой услуги соответствуют 95 услуг (6 услуг в регионе не предоставляются). Перечень утверждён распоряжением Правительства Камчатского края от 26.07.2021 № 372-РП

95 массовых социально значимых услуг разбиты на 3 очереди:

- 1 очередь – 48 услуг до 10 августа 2021 года (23 государственные, 25 муниципальные);

- 2 очередь – 25 услуг до 5 ноября 2021 года (18 государственные, 7 муниципальные);

- 3 очередь – 22 услуг до 1 декабря 2021 года (19 государственные, 3 муниципальные).

В 95 услуг входят 60 государственных и 35 муниципальных.

В отношении муниципальных услуг, принимая во внимание сжатые сроки и технические особенности их предоставления, в работе участвуют только отдельные муниципальные образования – Администрация ПКГО, Елизовский МР, Вилючинский ГО, Елизовское городское поселение. В дальнейшем практика будет транслирована на остальные муниципальные образования в Камчатском крае.

Услуги первого этапа успешно реализованы в весьма сжатые сроки. Спасибо коллегам за активную совместную работу.

По состоянию на 20.08.2021 года на ЕПГУ подключено 38 услуг, по которым граждане могут подавать заявления в электронной форме.

По одной услуге ожидается активация портальной формы заявления на ЕПГУ. По 8 услугам проходят испытания в тестовой среде СМЭВ.

Стоит обратить внимание, что на сегодняшний день услуги доступны только через строку поиска на ЕПГУ.

После актуализации административных регламентов предоставления услуг и размещения прямой ссылки на портальные формы заявлений в паспортах услуг в Реестре государственных и муниципальных услуг Камчатского края, поиск услуг станет проще.

Вместе с тем, очень важным инструментом является проведение активной информационной кампании, в том числе в местах оказания услуг, на официальных сайтах, в соц.сетях, адресно информировать каждого заявителя о возможности обращения за соответствующими услугами в электронной форме.

Отдельно стоит обратить внимание на органы власти, имеющие региональные ведомственные информационные системы – Минсоцблагополучие, Минобразование, Минстрой, Минимущество. Предоставление услуг в электронной форме с помощью ведомственных информационных систем наиболее перспективный способ с точки зрения подготовки к переходу на расширенный формат их предоставления (проактивно). В свою очередь, ведомственные системы должны быть своевременно доработаны с учётом федеральных стандартов и требований, подключены к инфраструктуре предоставления услуг (ЕПГУ, СМЭВ, сервисы взаимодействия).

В отношении услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» в Камчатском крае сложная ситуация. Большинство регионов внедрили ведомственные системы в прошлые периоды, оказание услуги не предусмотрено в ПГС (федеральном бэкофисе). В это связи, Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края необходимо принять срочные меры по внедрению соответствующей информационной системы и запуску предоставления услуги в электронной форме по единым требованиям.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем закрепить протокольными решениями Совета:

- Органам и организациям, участвующим в предоставлении массовых социально значимых услуг, обеспечить информирование граждан о возможностях подачи заявлений в электронной форме.

- Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края (А.А. Кумарьков) обеспечить приобретение и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей прием и обработку с Единого портала госуслуг (gosuslugi.ru) заявлений на предоставление государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца»

срок – 01.12.2021 года.

- Министерству образования Камчатского края (А.Ю. Короткова), Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края (А.С. Фёдоровой), Министерству строительства Камчатского края (А.Г. Дегодьеву), Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края (И.В. Мищенко) обеспечить доработку ведомственных информационных систем для подключения к Единому порталу госуслуг (gosuslugi.ru) и предоставления массовых социально значимых услуг в электронной форме

срок – 01.12.2021 года (доклад в адрес Врио Председателя Правительства – Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекина).

__

III. «О проекте «Цифровая платформа социальных сервисов Камчатского края» («Социальные баллы»)» (Н.В. Киселев, доклад с презентацией)

Проект вошёл в перечень социально-значимых мероприятий, подлежащих реализации на территории Камчатского края, утвержденных распоряжением Первого вице-губернатора Камчатского края от 06.08.2021 № 24-ПВГ.

Определён бюджет проекта, срок реализации – до конца 2021 года.

Суть проекта заключается в создании цифровых решений для запуска в Камчатском крае «государственной программы лояльности» основанной на современных цифровых решениях и позволяющей стимулировать участия граждан в социально-значимых мероприятиях путём поощрения в форме начисления «социальных баллов».

За социальные баллы можно будет получить вознаграждение (товары, работы, услуги), предоставляемые государственными учреждениями и коммерческими организациями.

Основой программы лояльности является мобильное приложение с личным кабинетом гражданина.

Прототип проекта планируется запустить к 10 сентября, к проведению выборов и голосования по проектам благоустройства в рамках акции «Решаем вместе». С помощью мобильного приложения можно будет отметиться на избирательном участке, получить баллы и приобрести на них лотерейный билет для последующего участия в розыгрыше ценных призов.