АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П.

Ответственным исполнителем Программы является Агентство по информатизации и связи Камчатского края. Участниками Программы, реализующими отдельные мероприятия Программы в 2016 году, являлись:

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и науки Камчатского края;

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

Агентство по делам архивов Камчатского края;

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

В рамках Программы в 2016 году предусмотрена реализация 35 мероприятий, в том числе по 32 мероприятиям предусмотрено соответствующее финансирование.

Планом реализации Программы на 2016 год (далее – План реализации Программы), утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 28.12.2015 № 734-РП, предусмотрено наступление двенадцати контрольных событий.

Детальный план-график реализации Программы на 2016 год утверждён приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 18.12.2015 № 111-п (далее – детальный план-график), в течении 2016 года в детальный план-график приказами Агентства по информатизации и связи Камчатского края было внесено 3 изменения в соответствии с изменениями Программы в отчётном году.

Полная информация о ходе реализации Программы, в том числе принятые нормативные и распорядительные акты, План реализации Программы, детальный план-график, отчёты, размещаются на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Агентства по информатизации и связи Камчатского края (http://agais.kamgov.ru/gosudarstvennaa-programma-kamcatskogo-kraa-informacionnoe-obsestvo-v-kamcatskom-krae).

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом

2016 год явился знаковым годом для отрасли информационных технологий и связи Камчатского края и во многом для социально-экономического развития Камчатского края в целом – завершено строительство подводной части волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Сахалин-Магадан-Камчатка» и в октябре высокоскоростной интернет стал доступен жителям Камчатского края.

В 2016 году в рамках реализации Программы, обеспечено выполнение положений, установленных Концепцией региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2769-р.

Подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»

В соответствии с пунктом «в» Указа Президента РФ от 7 мая 2012 году 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» показатель «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в 2016 году должен составлять не менее 50 процентов.

В течении 2016 года проводилась активная работа по достижению данного показателя, в том числе информационная кампания по информированию граждан о возможностях и преимуществах использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, расширение центров регистрации (обслуживания) граждан в ЕСИА, образовательные программы.

В результате проведённых мероприятий доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА по состоянию на 31 декабря года составила 33,2 %, что в общем рейтинге субъектов РФ является 36 результатом и 7 по ДФО. Абсолютный прирост доли граждан в ЕСИА в Камчатском крае за 2016 год по сравнению с 2015 годом составил 13,2%.

В 2016 года было обеспечено обновление дизайна и структуры информации, а также стабильное функционирование регионального портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края (далее – РПГУ).

На РПГУ представлена информация о 368 государственных и муниципальных услугах, по 108 услугам обеспечена возможность подачи заявления в электронном виде, мониторинг состояния рассмотрения заявления и, в ряде случаях, получение результата предоставления услуги в электронном виде.

Совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края и с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского края на РПГУ запущены услуги по записи на приём к врачу и информирование граждан о стоимости оказанных медицинских услуг. Услуга «запись на приём к врачу» стала пилотным проектом по оптимизации и повышению качества предоставления услуг в электронном виде с ориентацией на удобство интерфейса и доступность использования гражданами.

Качественно новый уровень достигнут в использовании региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края (далее – РСМЭВ), интегрированной с единой системой межведомственного электронного взаимодействия Российской Федерации (далее – СМЭВ). Исполнительные органы государственной власти Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае направили 99 514 запросов сведений в электронном виде, находящихся в распоряжении федеральных органов государственной власти Российской Федерации течение 2016 года. Помесячная динамика использования СМЭВ/РСМЭВ представлена на графике:

Количество запросов сведений через СМЭВ/РСМЭВ

В 2016 году, для получения универсальной электронной карты, жители Камчатского края имели возможность обратиться в один из 13-ти специализированных пунктов в различных муниципальных районах Камчатского края. По итогам 2016 года всего принято 5625 заявлений от граждан на выпуск УЭК, выдано 4884 карт.

С 2013 года, в целях повышения компьютерной грамотности отдельных категорий граждан (пенсионеров, работников бюджетных учреждений) Агентством по информатизации и связи Камчатского края организовано проведение обучения граждан Камчатского края по программе «Электронный гражданин». За 4 года проведения данного мероприятия обучено 7000 жителей Камчатского края, из них в 2016 году обучено 2000 человек.

В 2016 году Камчатский край принял участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на право получение субсидии из средств федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества и признан победителем.

Объём предоставленных средств на реализацию проектов из федерального бюджета составил 19 500 тыс. рублей, в том числе по проектам:

- создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – Региональный сегмент), - 10 000 тыс. рублей;

- создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа (далее – АИС «Управление пассажирским транспортом», - 9 500 тыс. рублей.

Проекты реализовывались совместно с Министерством образования и науки Камчатского края и Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Проекты реализованы в полном объеме, достигнуты плановые значения показателей (индикаторов), установленных в Соглашении о предоставлении федеральной субсидии.

Региональный сегмент доработан согласно унифицированным функционально-техническим требованиям, обеспечена интеграция с федеральным сегментом.

Создана и запущена в эксплуатацию государственная информационная система Камчатского края по управлению пассажирским автомобильным транспортом.

Системы успешно прошли проверку Минкомсвязи России и профильных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, подписаны соответствующие протоколы тестирования.

Решением Редакционного совета официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края (протокол от 11.02.2016 
№ 19) с 15 февраля 2016 года запущён обновлённый официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края (далее – официальный сайт) как основной ресурс в сети Интернет с информацией о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

В 2016 году во исполнение Закона Камчатского края от 12.10.2015 № 687 «О государственных информационных системах Камчатского края» совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края была проведена большая работа в части определения правового статуса созданных и функционирующих в Камчатском крае государственных информационных систем (далее – ГИС).

Агентством было обеспечено формирование и ведение реестра ГИС Камчатского края, в соответствии с порядком ведения реестра ГИС, определённого постановлением Правительства Камчатского края от 14.12.2015 № 460-П. По состоянию на конец 2016 года в реестре ГИС Камчатского края учтено 12 ГИС Камчатского края.

В отчетном году проведен комплекс мероприятий по обеспечению функционирования и повышения уровня информационной безопасности информационно-телекоммуникационной корпоративной системы исполнительных органов государственной власти Камчатского края (далее - ИТКС). Обеспечено подключение к ИТКС Агентства по обращению с отходами Камчатского края, удаленного подразделения Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края, двух подведомственных учреждений исполнительных органов государственной власти Камчатского края по защищенным каналам связи.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» совместно с ФГКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю» проведены работы по подключению баз данных ИПРА инвалидов в Министерстве спорта и молодежной политики Камчатского края и Министерстве здравоохранения Камчатского края к федеральной базе данных ИПРА инвалидов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1494 «Об утверждении Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия» в 2016 году обеспечена интеграция автоматизированной системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Камчатского края с Межведомственной системе электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (МЭДО).

Подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»

В 2016 году проведены работы по модернизации и перерегистрации пунктов геодезической сети системы высокоточного позиционирования Камчатского края. В ноябре 2016 года система высокоточного позиционирования Камчатского края принята Управлением Росреестра по Камчатскому краю и внесена федеральный картографо-геодезический фонд.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

В селе Хаилино Олюторского муниципального района введено в эксплуатацию первое малокомплектное отделение почтовой связи. Объект призван обеспечить оказание всех видов современных почтовых услуг жителям села.

Новый почтовый офис приобретен и установлен по поручению Губернатора Камчатского края в рамках мероприятия Программы, реализованного Агентством по информатизации и связи Камчатского края совместно с Администрацией Олюторского муниципального района.

В 2016 году продолжил работу Удостоверяющий центр Камчатского края, развернутый на базе подведомственного учреждения - КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края». В отчетном году была обеспечена аккредитация Удостоверяющего центра на электронных торговых площадках. Всего за год Удостоверяющим центром выпущено 1508 электронных подписей, из них 39 с возможностью работы на электронных торговых площадках.

В течении года Информационно-технологический центром Камчатского края была обеспечена техническая поддержка средств вычислительной техники и информационных систем исполнительных органов государственной власти Камчатского края, исполнено более 2200 заявок.

При взаимодействии с государственной инспекцией безопасности дорожного движения по Камчатском краю осуществляется проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Камчатском крае. В 2016 году обеспечена работа 45 комплексов автоматической регистрации (фиксации) нарушений правил дорожного движения. По итогам года обработано и направлено постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения на сумму 122 025 тыс. рублей. Общая сумма наложенных штрафов за весь период реализации данных мероприятий составила более 411 млн. рублей.

  - Фактические результаты реализации основных мероприятий, в том числе наступление контрольных событий

    - Основное мероприятие 1.1. «Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае»:

Обучено запланированное количество жителей Камчатского края (2 000 чел.) в области использования информационных технологий и электронных услуг («Проект электронный гражданин»).

Контрольное событие 1.10 «Подписан акт оказанных услуг по обучению жителей Камчатского края в области использования информационных технологий и электронных услуг (проект "Электронный гражданин")» наступило своевременно, акт от 24.11.2016 по государственному контракту от 27.04.15 № 01К-15 (двухгодичный контракт).

    - Основное мероприятие 1.2. «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае»:

Обеспечена реализация единой технической и технологический политики в исполнительных органах государственной власти Камчатского края по использованию информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе обеспечен централизованный доступ в сеть Интернет, функционировали и модернизовались центр обработки данных и единая телекоммуникационная сеть передачи данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, использовалось лицензионное программное обеспечение, средства антивирусной защиты и информационной безопасности.

Контрольные события:

- 1.1. «Заключены государственные контракты на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края». Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания трафика на скорости не менее 10240 кбит/сек для нужд исполнительных органов государственной власти и Правительства Камчатского края от 07.12.2015 № 17А-15.

- 1.2 «Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края». Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации VPN каналов связи с гарантированной полосой пропускания трафика на скорости не менее 100 Мбит/с и организации доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания трафика на скорости не менее 2048 кбит/сек для нужд исполнительных органов государственной власти и Правительства Камчатского края от 25.11.2015 № 18А-15.

- 1.4. «Заключены государственные контракты на модернизацию оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края». Заключены государственные контракты от 11.04.2016 № 1А-16 на поставку сервера, от 20.05.2016 № 05А-16 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение для организации резервного копирования.

- 1.7. «Подписаны акты выполненных работ по расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края». Подписаны акты по государственным контрактам от 11.04.2016 № 04А-16, от 05.05.2016 № 06А-16, от 12.04.2016 № 02А-16, от 12.04.2016 № 03А-16.

- 1.8. «Заключен государственных контракт на предоставление права пользования системой антивирусной защиты». Заключен государственный контракт от 05.09.2016 № 10А-16 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение антивирусной защиты «Kaspersky».

- 1.11. «Подписан акт оказанных услуг по передачи права пользования системой контент фильтрации». Подписан акт сдачи-приёмки оказанных услуг по государственному контракту от 05.09.2016 № 09А-16 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение программно-аппаратного комплекса контент-фильтрации и предотвращения вторжений «CheckPoint».

    - Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета. Учреждением заключён договором на сопровождение Системы от 28.01.2016 №14/16 с ООО «Систематика», за 2016 год разработчику направлено 187 заявок на устранение выявленных ошибок и доработку электронных сервисов информационной системы, разработку новых адаптеров для федеральных электронных сервисов, региональных электронных сервисов и межрегиональных электронных сервисов, проведено 2 обновления версии системы.

Контрольное событие 1.3. «Заключен государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края». Контрольное событие наступило своевременно, заключен договор на сопровождение и развитие РСМЭВ от 28.01.2016 №14/16.

    - Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета.

Основной акцент в ходе реализации мероприятия сделан на популяризацию использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, применялся комплексный маркетинг с учетом всех инструментов взаимодействия - оffline и online продвижения:

- внутренняя реклама. Изготовление дизайн-макетов и печать различных информационных раздаточных материалов (листовки 1/3А4, А5/А7; постеры А3/А4) и размещение материалов во всех офисах МФЦ Камчатского края, органах ЗАГС, центрах занятости Камчатского края, автошколах, КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», ПФР, Почтовых отделениях и др.;

- оборудование. Изготовление напольных и настольных стоек для размещения информационных раздаточных материалов;

- наружная реклама. Изготовление дизайн-макетов и печать баннеров (6*3; 1,2х1,8) для размещения в наружной рекламе (7 поверхностей в г. Петропавловске-Камчатского и Елизово вдоль красной линии, федер. трассы), борта городского автотранспорта (5 автобусов);

- аудио, видео размещение. Изготовление и размещение аудио и видео роликов в эфире радиостанций, TV и кинотеатре;

- создан телесюжет, посвящённый порталу государственных и муниципальных услуг Камчатского края;

- интернет. Размещение баннеров в интернете (социальных сетях);

- социальные сети. Созданы страницы в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, посвящённые механизму предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. С периодичность 3-4 поста в неделю размещение полезной информации о государственных услугах в электронном виде, новости о портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края, проведение акций и конкурсов, консультационная поддержка всем подписчикам;

- организация рекламных мероприятий. Проведены промо-акции: «Берингия-2016», «День Молодежи», «День Вулкана», организация промо-акций в торговых центрах и местах наибольшего скопления людей;

- сувенирная продукция. Изготовление сувенирной продукции для участия в городских мероприятиях и проведения промо-акций.

- дизайн услуг портала. Разработка портальных форм «Запись на прием к врачу» и услуг ЗАГС;

- маркетинговое исследование. Опрос жителей Камчатского края с целью сбора данных по уровню популярности и использованию Портала.

Контрольное событие 1.9. «Запущён обновлённый региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края в опытную эксплуатацию». В сети интернет по адресу gosuslugi41.ru запущён обновлённый региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края.

    - Основное мероприятие 1.5. «Внедрение универсальных электронных карт»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета. Распоряжением Правительства Камчатского края учреждение определено уполномоченной организацией Камчатского края по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в Камчатском крае.

В течении 2016 года обеспечен приём заявлений граждан, выпуск, выдача и обслуживание УЭК на территории Камчатского края. В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 обеспечено функционирование 13 пунктов приема заявлений и выдачи УЭК. Принято 210 заявлений на выдачу УЭК, выдано 573 УЭК.

На территории Камчатского края организовано функционирование 25 аппаратно-программных комплексов для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт (инфоматов).

    - Основное мероприятие 1.6. «Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем»:

В рамках основного мероприятия 1.6. реализовано 10 отдельных мероприятий исполнительными органами государственной власти Камчатского края, в том числе:

- Агентством по информатизации и связи Камчатского края запущена обновлённая информационная система официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет, обеспечено сопровождение обновлённого официального сайта, проведён аудит функционирования и информационного наполнения.

В рамках мероприятия 1.6.2. «Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края» проведена модернизация автоматизированной системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Камчатского края, обновление версии, реализация и подключение к единой системе межведомственного электронного документооборота Российской Федерации.

- Агентством записи актов гражданского состояния Камчатского края осуществлен переход на использование новой информационной системе по ведение и учёту актов гражданского состояния в Камчатском крае, закуплено дополнительное программное обеспечение для организации межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в области записи актов гражданского состояния в электронном виде.

- В рамках реализации мероприятия 1.6.5 по созданию, развитию и сопровождению информационной системы в сфере социальной защиты населения Министерством социального развития и труда Камчатского края в краевом государственном казённом учреждении «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий» внедрена новая современная информационная система по учёту и межведомственному взаимодействию при оказании гражданам государственных услуг и выплате социальных пособий, обновлено серверное и пользовательское оборудование, программное обеспечение.

- Министерством образования и науки Камчатского края и Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края реализованы проекты, предусмотренные федеральной субсидией, по созданию (доработке) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа соответственно.

- в Агентстве по делам архивов Камчатского края внедрена единая информационной системы архивной службы Камчатского края, приобретено необходимое сканирование оборудование, созданы необходимые условия для перевода архивных дел в электронный вид.

- Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края была произведена закупка услуги по сопровождению программных продуктов «Катарсис» в рамках действующего законодательства в сфере содействия занятости населения. Проведена доработка находящегося в эксплуатации у органов государственной службы занятости населения Камчатского края программного комплекса «Катарсис» (версия 8) в соответствии с требованиями Роструда по передаче сведений в государственную информационную систему «Регистры получателей услуг».

В ноябре 2016 года Агентством размещен заказ на обновление до актуальной версии программного комплекса «VipNet Custom». В рамках государственного контракта обновлена лицензия на программный комплекс, в соответствии с которой Агентству предоставлена новая версия программного продукта, а также расширены его функциональные возможности, обеспечен требуемые уровень информационной безопасности.

Контрольные события:

- 1.5. «Заключен государственный контракт на сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет». Контрольное событие наступило своевременно, договор от 28.04.2016 № 4.

- 1.6. «Подписан акт выполненных работ по внедрению (модернизации) специализированного программного обеспечения в органах записи актов гражданского состояния Камчатского края». Контрольное событие наступило своевременно, подписан акт приема-передачи неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности от 08.02.2016 № 1 по государственному контракту от 19.10.2015 № 49.

    - Основное мероприятие 2.1. «Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета.

В 2016 обеспечено сопровождение и обслуживание 2 функциональных (Центральное хранилище пространственных данных и Геопортал Камчатского края) и 5 отраслевых подсистем (Министерство имущественных и земельных отношений, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, Министерство рыбного хозяйства, Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира, Министерство строительства) государственной информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края».

    - Основное мероприятие 2.2. «Развёртывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета.

В 2016 году учреждением проведена полная реконструкция всей сети высокоточного позиционирования Камчатского края (далее-СВТП), обеспечено обслуживание 6 референц-станций с поверкой оборудования. Таким образом СВТП реконструирована согласно утвержденной программы работ, подготовлен технический отчет и сдан в установленном порядке в Управление Росреестра по Камчатскому краю, данные по сети переданы в федеральный картографо-геодезический фонд.

В целях обеспечения бесперебойной работы СВТП заключены договоры на предоставление VPN каналов связи и техническую поддержку программного обеспечения референц-станций.

В целях обеспечения сохранности референц-станций заключен договор страхования.

Контрольное событие 2.1. «Подготовлен технический отчёт о привязке геодезических пунктов сети высокоточного позиционирования Камчатского края». Контрольное событие наступило своевременно, технический отчёт от 17.11.2016 года.

  - Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

В течении 2016 года государственными органами исполнительной власти Камчатского края продолжено активное использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение, модернизация и использование информационных систем и оборудования.

Следует отметить, что большинство задач, основных мероприятий Подпрограмм и Программы, носят продолжительный характер, требуют ежегодной реализации, поддержки и сопровождения.

В целом все задачи и основные мероприятий Программы в 2016 году выполнены, сформировано и активно используется единое пространство электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, продолжен перевод, повышение качества и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае.

  - Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 11).

В рамках реализации Программы осуществляется достижение и мониторинг 19 показателей (индикаторов).

По показателю 1 «Доля жителей в Камчатском крае, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» определить фактическое достигнутое значение показателя на конец 2016 года не представляется возможным в связи с отсутствием опубликованных статистических данных, плановый срок опубликования статистических данных – не позднее 31 марта 2017 года. Расчёт уровня достижения показателей (индикаторов) Программы проводится без учёта показателя 1.

В 2016 году по 12 показателям (индикаторам) Программы достигнуты плановые значения в полном объеме без существенного отклонения. Значения 6 показателей (индикаторов) не достигнуты до планового объёма:

Показатель 1.1. «Количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления в Камчатском крае в электронном виде с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края». В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» основным направлением развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде стало повышение качества электронных услуг. В этой связи в отношении перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид количественные приоритеты были переориентированы на качественные показатели и индивидуальный подход в отношении каждой услуги.

Показатель 1.2. «Количество участников в системе электронного документооборота Камчатского края». Основные участники системы электронного документооборота Камчатского края подключены к системе, в том числе исполнительные органы государственной власти Камчатского края, муниципальные районы и городские округа в Камчатском крае, отдельные учреждения. Дальнейшее увеличение количества участников системы электронного документооборота Камчатского края менее эффективно с точки зрения количества документов, требует организации новых защищённых каналов связи, решение вопросов информационной безопасности.

Показатель 1.5. «Количество пунктов приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт в Камчатском крае». Отдельные пункты приёма заявлений и выдачи карт, созданные на базе коммерческих организаций (ПАО Сбербанк), закрыты в связи с завершением проекта УЭК на федеральном уровне. Статьей 4 Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» глава 6 «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» признана утратившей силу, ранее действующий проект по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт (далее - УЭК) в Российской Федерации прекращён.

Показатель 1.6. «Количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае». В течении 2016 года УЭК в Камчатском крае выпускались по заявлениям граждан, количество выпущенных УЭК соответствует количеству поданных заявлений граждан. Проект УЭК не востребован гражданами в Российской Федерации и в Камчатском крае в целом, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ проект УЭК был прекращён.

Показатели 2.4. «Количество референцных станций, объединённых в систему высокоточного позиционирования в Камчатском крае» и 2.5. «Охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования». Финансирование мероприятий по расширению сети СВТП в 2016 году не осуществлялось.

  - Запланированные, но не достигнутые результаты

Все основные мероприятия Программы, запланированные к реализации в 2016 году, выполнены в полном объёме.

Планом реализации программы предусмотрено наступление 12 контрольных событий. Все контрольные события наступили своевременно.

Не достижение планируемого уровня по отдельным показателям (индикаторам) Программы связано с особенностями методики оценки, а также с изменением федерального законодательства.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Отдельные факторы и риски не повлияли на ход реализации Программы в 2016 году.

  - Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Отсутствуют.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году

В соответствии с частью 9 раздела V приложения № 2 к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п, эффективность реализации Программы в 2016 году составляет 0,957. Программа реализована с высоким уровнем эффективности. Расчёт оценки эффективности реализации Программы представлен в разделе 6.

- Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного регулирования Программой не предусмотрены.

В рамках реализации мер правового регулирования следует отметить принятие постановления Правительства Камчатского края от 15.08.2016 
№ 322-П «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края» (далее – Постановление № 322).

Постановлением № 322 утверждён Порядок координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и Правила подготовки планов информатизации исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

Приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 16.09.2016 № 45-п утверждена форма плана информатизации, организована работа в исполнительных органах государственной власти Камчатского края по подготовке планов информатизации.

В 2016 году продолжена реализации Закона Камчатского края от 12.10.2015 № 687 «О государственных информационных системах Камчатского края» (далее – Закон Камчатского края о ГИС), обеспечено ведение реестра государственных информационных систем Камчатского края в порядке, установленном Постановлением Правительства Камчатского края от 14.12.2015 № 460-П «Об утверждении Порядка ведения реестра государственных информационных систем Камчатского края».

В соответствии с законом Камчатского края о ГИС в течении 2016 года разработаны и утверждены следующие положения о государственных информационных системах Камчатского края:

- модифицированная программа для ЭВМ "Управление мастер-данными организации" (постановление Правительства Камчатского края от 30.05.2016 № 196-П);

- многофункциональный центр (постановление Правительства Камчатского края от 31.05.2016 № 202-П);

- АИСТ (постановление Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 312-П);

- сетевой город (постановление Правительства Камчатского края от 19.08.2016 № 331-П);

- формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг (постановление Правительства Камчатского края от 22.12.2016 № 513-П).

- Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

По состоянию на 31 декабря 2016 года ресурсное обеспечение Программы на 2016 год составило 243 833,49376 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 19 500,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 224 333,49376 тыс. рублей.

Освоено в отчётном периоде 242 690,1756 тыс. рублей (99,5 %), в том числе из средств федерального бюджета – 19 500,0 тыс. рублей (100 %), из средств краевого бюджета – 223 190,1756 тыс. рублей (99,5 %).

Ресурсное обеспечение Программы в 2016 году из всех источников финансирования распределено по подпрограммам в следующем объёме (предусмотрено):

- подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае на 2014-2018 годы» – 138 143,29114 тыс. рублей что составляет 56,6% от общего объёма, в том числе в том числе средства федерального бюджета – 19 500,0 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 118 643,29114 тыс. рублей;

- подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края на 2014-2018 годы» – 6 964,32132 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от общего объёма ресурсного обеспечения Программы;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» – 98 725,8813 тыс. рублей, что составляет 40,5 %.

В целях реализации Программы размещение закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (электронный аукцион) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контракты заключены своевременно по всем процедурам. Сроки исполнения контрактов соответствуют запланированным. Все контракты исполнены в полном объеме, результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.

Подробная информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств представлена в таблице 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В течение 2016 года в Программу вносились следующие изменения:

- постановление Правительства Камчатского края от 10.05.2016 № 176-П;

- постановление Правительства Камчатского края от 15.08.2016 № 320-П;

- постановление Правительства Камчатского края от 21.11.2016 № 456-П.

Изменения, в большей степени, носили технический характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год».

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация мероприятий Программы будет продолжена в соответствии с Планом реализации Программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 13.12.2016 № 614-РП.

- Расчет и результаты оценки эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчетном году

Оценка эффективности Программы выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утверждёнными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п.

  - Степень достижения целей и решения задач Программы на основании оценки достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы в 2016 году составляет 87,6 %.

Оценка степени реализации государственной Программы рассчитывается по формуле:

, где:

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

В Программе представлено 19 показателей (индикаторов). Показатель (индикатор) № 1 не учитывается при расчёте эффективности, т.к. определить его достигнутое значение не представляется возможным в связи с отсутствием опубликованной официальной статистической информации. Двенадцать показателей (индикаторов) достигнуты на уровне не ниже планового значения. Степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) №№ 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 составляют соответственно 72 %, 85 %, 72,2%, 61,1%, 40 %, 46 %. Информация о достижении показателей(индикаторов) Программы представлена в таблице 11 «Сведения о достижении показателей (индикаторов)».

СРгп=12×1 + 0,72 + 0,85 + 0,722 + 0,611 + 0,4 + 0,4618= 15,76318=0,876

  - Уровень освоения ресурсного обеспечения Программы за счет средств краевого бюджета составляет 99,5 %.

Оценка произведена по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Плановые и фактические показатели затрат (расходов) краевого бюджета представлены в таблице 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».

Зф – 223 176,4836 тыс. рублей;

Зп – 224 333,49376 тыс. рублей.

ССуз=223 176,48360224 333,49376= 0,995

  - Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы составляет 100 %.

Оценка произведена по формуле:

СРкс = КСв / КС, где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Планом реализации Программы, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 28.12.2015 № 734-РП, предусмотрено наступление 12 контрольных событий. Все предусмотренные контрольные событий наступили своевременно.

СРкс – 12

КСв – 12

СРкс=1212= 1

  - Оценка эффективности реализации государственной программы

ЭРгп=0,876+0,995+13= 2,8713=0,957