АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П.

Ответственным исполнителем Программы является Агентство по информатизации и связи Камчатского края. Участниками Программы, реализующими отдельные мероприятия Программы в 2017 году, являлись:

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

В рамках Программы в 2017 году предусмотрена реализация 37 мероприятий, в том числе по 36 мероприятиям предусмотрено соответствующее финансирование.

Планом реализации Программы на 2017 год (далее – План реализации Программы), утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 13.12.2016 № 614-РП, предусмотрено наступление двенадцати контрольных событий.

Детальный план-график реализации Программы на 2017 год утверждён приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 13.01.2017 № 2-п (далее – детальный план-график), в течении 2017 года в детальный план-график приказами Агентства по информатизации и связи Камчатского края было внесено три изменения в соответствии с изменениями Программы в отчётном году.

Полная информация о ходе реализации Программы, в том числе принятые нормативные и распорядительные акты, План реализации Программы, детальный план-график, отчёты, размещаются на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Агентства по информатизации и связи Камчатского края (https://agais.kamgov.ru/gosudarstvennaa-programma-kamcatskogo-kraa-informacionnoe-obsestvo-v-kamcatskom-krae).

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом

Последнее десятилетие характерно интенсивными темпами развития информационных технологий, информационного общества, открытости, доступности и значимости информации. Камчатский край динамично развивается в этом направлении в соответствии с общероссийской и общемировой тенденциями.

Подавляющее большинство жителей Камчатского края в повседневной жизни используют сеть интернет, сотовую связь, цифровое телевидение и другие технические и технологические результаты научно-технического прогресса, ставшие обыденными и неотъемлемыми благами современного информационного общества.

В Камчатском крае функции по реализации региональной политики, по нормативному правовому регулированию, по контролю, по предоставлению государственных услуг, а также иные правоприменительные функции в сфере информатизации и связи Камчатского края выполняет Агентство по информатизации и связи Камчатского края (далее – Агентство).

Основным документом стратегического планирования и программирования по реализации региональной политики в сфере информатизации и связи Камчатского края является государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае». Эффективность реализации Программы в 2017 году составляет 99,4%, что соответствует высокой оценке эффективности.

Подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»

В соответствии с пунктом «в» Указа Президента РФ от 7 мая 2012 году 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» установлен показатель «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70%» (далее – показатель). Плановое значение показателя на 2017 год – 60%.

Оценка показателя включена в федеральный план статистических работ (Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 671, пункт 2.6.51.), проводится ежегодно Росстатом России, официальная статистика публикуется не позднее 31 марта года, следующего за отчётным. Достижение показателя в Камчатском крае по итогам 2017 года составляет 54,3%.

Плановое и фактическое достижение Показателя в Камчатском крае
на 2014-2018 годы

Основной составляющей частью показателя является значение доли жителей Камчатского края, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации Российской Федерации (далее – показатель ЕСИА), по состоянию на 31.12.2017 года значение показателя ЕСИА составило 55,4%, что в общем рейтинге субъектов РФ является 36 результатом и 7 по ДФО. За год прирост показателя ЕСИА составил 20,2%.

Динамика регистрации жителей Камчатского края в ЕСИА в 2017 году

Прирост

20,2%

ФАКТ за 2017 год

ПЛАН на 2018 год

Рейтинг субъектов Российской Федерации по доле граждан, зарегистрированных в ЕСИА на 31 декабря 2017 года

В Камчатском крае открыт и работает 71 центр обслуживания граждан в ЕСИА, в которых жителям Камчатского края оказываются услуги по регистрации, подтверждению личности и восстановлению доступа к учётным записям. Сеть центров обслуживания граждан в ЕСИА охватывает всю территорию Камчатского края. За 2017 год центрами обслуживания выполнено 25 441 регистраций и подтверждения личности жителей Камчатского края.

Решением Правительственной Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг от 31 марта 2017 года Камчатский край вошёл в число субъектов РФ, для которых допускается участие в проекте по совместному развитию Единого портала государственных услуг (далее – ЕПГУ) и Регионального портала государственных услуг Камчатского края (далее – РПГУ).

Сейчас на ЕПГУ помимо федеральных услуг и сервисов также представлены отдельные приоритетные региональные услуги: услуги ЗАГС, запись в детские сады, запись к врачу. С июня 2017 года Камчатский край подключился к обновлённому концентратору услуг ЗАГС на ЕПГУ. Жителям Камчатского края стала доступна возможность подачи заявления по 5-ти услугам ЗАГС в электронной форме, в том числе по самым востребованным и популярным услугам «Регистрация брака» и «Регистрация рождения ребенка». Перевод услуг в электронную форму позволил решить проблему очередей в отделах ЗАГС, ранее особенно актуальной для Петропавловск-Камчатского городского округа. Так, например, в случае обращения за услугой «Регистрация рождения ребенка» в электронной форме заявитель после заполнения заявления выбирает удобное время и дату личного обращения для получения свидетельства о рождении, приходит в выбранное время и сразу, без ожидания и очередей, получает результат предоставления услуги.

В случае подачи заявления на регистрацию брака действует возможность оплаты государственной пошлины с 30% скидкой, будущим семейным парам предоставляется возможность выбрать удобную дату и время торжественной регистрации из расширенного списка доступного времени, и остаётся только прийти на торжественную церемонию. Перевод услуг ЗАГС в электронную форму отличный и успешный пример процессной оптимизации.

Наиболее успешная и востребованная электронная услуга среди жителей Камчатского края – «запись на приём к врачу». Услуга реализована и запущена в эксплуатацию в конце 2016 года, но стала по настоящему узнаваемой и востребованной гражданами в 2017 году. К электронной записи с порталов услуг подключены 17 учреждений здравоохранения Камчатского края, на конец 2016 года подключены были только 6 учреждения здравоохранения.

Запись на приём к врачу в электронной форме

Перевод наиболее востребованных и массовых услуг в электронную форму, кампания по популяризации электронных услуг, достижение показателя осуществляются в соответствии с Планом мероприятий, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 26.11.2015 № 660-РП. В 2017 году План мероприятий актуализирован и утверждён в новой редакции распоряжением Правительства Камчатского края от 10.07.2017 № 273-РП.

Координацию работы по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае осуществляет соответствующая рабочая группа, образованная распоряжением Правительства Камчатского края от 02.08.2017 № 318-РП, заседания рабочей группы проводятся в ежемесячном режиме.

Качественно новый уровень достигнут в использовании региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края (далее – РСМЭВ), интегрированной с единой системой межведомственного электронного взаимодействия Российской Федерации (далее – СМЭВ). В течении 2017 года исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае было направлено 130 877 запросов сведений в электронной форме, находящихся в распоряжении федеральных органов государственной власти Российской Федерации, что на 37% больше значения 2016 года.

Количество запросов к федеральным электронным сервисам, направленным через СМЭВ/РСМЭВ в 2015-2017 годах

Агентство выполняет функции по координации внедрения и использования информационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, а также, в отдельных случаях, централизовано обеспечивает использование информационных и телекоммуникационных технологий исполнительными органами власти Камчатского края.

Все исполнительные органы государственной власти Камчатского края объедены в единую телекоммуникационную сеть передачи данных, в том числе расположенные в разных зданиях, используют единую инфраструктуру: электронная почта, доступ в сеть интернет, офисное программное обеспечение рабочих мест, средства защиты, контроля и мониторинга за событиями информационной безопасности.

Функционируют две площадки для размещения ведомственных информационных систем – центр обработки данных на пл. Ленина 1 (ЦОД Агентства) и центр обработки данных по ул. Арсеньева 23 (ЦОД КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края»).

Благодаря реализации проекта по строительству и запуску волоконно-оптической линии связи «Сахалин-Магадан-Камчатка», с начала 2017 года значительно улучшились параметры канала доступа в сеть Интернет для исполнительных органов государственной власти Камчатского края. В 2017 года пропускная способность канала доступа в сеть Интернет составила 100 Мбит/с, в 2016 году и в предыдущих периодах общий канал доступа в сеть Интернет был до 10 Мбит/с. Это не только позволило обеспечить стабильную работу исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет, в федеральных государственных информационных системам (ГАС «Управление», ГИС ЖКХ, ФГИС ТП и др.), но и внедрить новые управленческие технологии, такие как проведение и участие в совещаниях через видео-конференц связь (далее – ВКС). За 2017 года проведено 167 ВКС.

Важным инструментом обеспечения информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края является официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет www.kamgov.ru (далее – официальный сайт).

Официальный сайт в действующем виде запущен в 2016 году, в 2017 году продолжено функционирование официального сайта, проведена модернизация и обеспечено развитие.

В динамическом рейтинге субъектов РФ, организованном Минэкономразвития России (gosmonitor.ru), официальный сайт Камчатского края занимает 30 место среди 85 субъектов РФ.

В среднем в рабочий день официальный сайт посещают более 3000 уникальных пользователей, которые просматривают более 20 000 страниц.

Количество уникальных посетителей официального сайта в месяц

2016 год

2017 год

Официальный сайт является государственной информационной системой Камчатского края, согласно части 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, содержащаяся в государственных информационных системах, является официальной.

Агентство осуществляет ведение реестра информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств бюджета Камчатского края (далее – Реестр ИС) и реестра государственных информационных систем Камчатского края (далее – Реестр ГИС).

В реестре ИС включено 22 информационные системы Камчатского края, в том числе 13 государственных информационных систем Камчатского края.

В целях развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории Камчатского края в течение 2017 года при участии средств краевого бюджета реализуется проект реконструкции инфраструктуры связи на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» произвел замену устаревшей кабельной линии на «оптику» в поселках, входящих в состав Петропавловск-Камчатского городского округа (Нагорный, Заозёрный, Чапаевка, Долиновка).

Данный проект направлен на решение социальной задачи – обеспечение доступности телекоммуникационных услуг жителям пригорода, в частности, универсальных услуг связи (услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием точек доступа).

В 2018 году мероприятием Программы предусмотрена реконструкция линии связи с заменой на «оптику» на участке Усть-Большерецк – Октябрьское городское поселение в Усть-Большерецком муниципальном районе.

Подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»

В 2017 году осуществлялось обслуживание 6 референц-станций системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края (далее – Система).

Соотношение количества часов работоспособности обслуживаемых референц-станций составило – 100%.

Данными Системы пользуются Управление Росреестра по Камчатскому краю в рамках заключенного соглашения, а также пять юридических лиц и одно физическое лицо на платной основе в рамках заключенных договоров.

В государственной информационной системе Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (ГИС ИПД КК) пять отраслевых подсистем (Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края) и две функциональные подсистемы – Центральное хранилище пространственных данных (далее – ЦХПД) и Интеграционный портал Камчатского края. Открытые данные из ЦХПД публикуются на Геопортале Камчатского края.

В 2017 году в рамках заключенного договора на оказание услуг по сопровождению ГИС ИПД КК с ООО «ЦентрПрограммСистем» осуществлялись удалённые технические работы, проводились работы по модернизации отображения меню на Геопортале Камчатского года, консультации.

В настоящее время продолжается проведение работ по актуализации данных в ЦХПД, для дальнейшей публикации на Геопортале.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

На базе КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» работает краевой удостоверяющий центр, обеспечивающий выдачу, выпуск и обслуживания средств электронной подписи. По итогам 2017 года выпущено 1517 сертификатов ключей проверки электронной подписи, в том числе 1169 для государственных и муниципальных органов и организаций в рамках государственного задания, что на 15% больше значения 2016 года.

В течении года Информационно-технологический центром Камчатского края была обеспечена техническая поддержка средств вычислительной техники и информационных систем исполнительных органов государственной власти Камчатского края, исполнено 2569 заявок.

При взаимодействии с государственной инспекцией безопасности дорожного движения по Камчатском краю осуществляется проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Камчатском крае. В 2017 году обеспечена работа 51 комплекса автоматической регистрации (фиксации) нарушений правил дорожного движения, в том числе 27 стационарных, 17 передвижных и 4 мобильных. В течении 2017 года введено в эксплуатацию 7 новых комплексов.

По итогам года обработано и направлено постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в количестве 188 015 шт. на общую сумму 139 334 тыс. рублей. Аналогичные показатели 2016 года превышены на 30% (количество уведомлений) и на 14% (сумма штрафов).

За 2017 год на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) публиковано 798 нормативных правовых акта Камчатского края.

Все поступившие нормативные правовые акты опубликованы в установленном порядке без нарушений установленного срока. Средний срок со дня подписания нормативных правовых актов до их опубликования составил 3,84 календарных дня.

  - Фактические результаты реализации основных мероприятий, в том числе наступление контрольных событий

    - Основное мероприятие 1.1. «Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае»:

Обучено слабослышащих граждан запланированное количество жителей Камчатского края (12 чел.) в области использования информационных технологий и электронных услуг («Проект электронный гражданин»).

    - Основное мероприятие 1.2. «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае»:

Обеспечена реализация единой технической и технологический политики в исполнительных органах государственной власти Камчатского края по использованию информационных и телекоммуникационных технологий.

Все исполнительные органы государственной власти Камчатского края объедены в единую телекоммуникационную сеть передачи данных, в том числе расположенные в разных зданиях, используют единую инфраструктуру: электронная почта, доступ в сеть интернет, офисное программное обеспечение рабочих мест, средства защиты, контроля и мониторинга за событиями информационной безопасности. К защищённому сегменту сети ИОГВ с начала реализации мероприятия подключены 5 органов местного самоуправления в Камчатском крае.

Контрольные события:

- 1.1. «Заключены государственные контракты на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края». Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 20 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти и Правительства Камчатского края от 23.12.2016 № 12А-16. Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 100 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти и Правительства Камчатского края от 27.12.2016 № 13А-16.

- 1.2 «Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края». Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации VPN каналов связи с гарантированной полосой пропускания трафика на скорости не менее 100 Мбит/с и организации доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания трафика на скорости не менее 20 Мбит/сек для нужд исполнительных органов государственной власти и Правительства Камчатского края от 23.12.2016 № 11А-16.

- 1.5. «Заключен государственный контракт для обеспечения функционирования и расширения возможностей системы видеоконференций». Заключены государственные контракты от 19.06.2017 № 02А-17 на поставку коммутаторов, от 03.04.2017 № 03А-17 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение для организации видеоконференций.

- 1.8. «Заключен государственных контракт на предоставление (продление) права пользования системой антивирусной защиты». Заключен государственный контракт от 29.08.2017 № 05А-17 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение антивирусной защиты «Kaspersky».

- 1.9. «подписан акт оказанных услуг по предоставлению (продлению) права использования программного обеспечения системы контент фильтрации и обнаружения вторжения». Подписан акт сдачи-приёмки оказанных услуг по государственному контракту от 09.10.2017 № 06А-17 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение программно-аппаратного комплекса контент-фильтрации и предотвращения вторжений «CheckPoint».

    - Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета. Учреждением заключён договор на сопровождение Системы от 15.02.2017 № 16/17 с ООО «Систематика Консалтинг», за 2017 год разработчику направлено 199 заявок на устранение выявленных ошибок и доработку электронных сервисов информационной системы, разработку новых адаптеров для федеральных электронных сервисов, региональных электронных сервисов и межрегиональных электронных сервисов.

Контрольное событие 1.3. «Заключен государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края». Контрольное событие наступило своевременно, заключен договор на сопровождение и развитие РСМЭВ от 15.02.2017 № 16/17.

    - Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета.

Основной акцент в ходе реализации мероприятия сделан на популяризацию использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, применялся комплексный маркетинг с учетом всех инструментов взаимодействия - оffline и online продвижения. В течение 2017 года осуществлялось изготовление и распространение полиграфических материалов, информационных стендов, напольных и настольных стоек во всех офисах МФЦ Камчатского края, ЗАГС, ПФР, Центры занятости Камчатского края, отделы ГИБДД, автошколы, Камчатское региональное отделение ФСС РФ, Центр муниципальных услуг, Медицинские учреждения и др. Заключён договор с рекламным агентством на услуги мерчендайзера для контроля и распространения листовок в местах размещения рекламы (центры регистрации – 9; медучреждения – 10; пункты ГИБДД – 2). Посещения – 1 раз в месяц.

Размещение рекламной информации внутри городского автотранспорта над центральным выходом (постеры), 20 автобусов. Изготовление и размещение наружной рекламы (баннеры 6×3), аудио и видео роликов в эфире радиостанций, кинотеатре; размещение баннеров в интернете (таргетированная реклама), сопровождение тематических страниц в Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках; проведение промо-акций с целью продвижения госуслуг в электронной форме, регистрации в ЕСИА: «Берингия-2017», «День Края», «День Вулкана», организация промо-акций в ФНС, ПФР, удалённых населённых пунктах и местах наибольшего скопления людей.

Рассылка через Почту России информационного материала (Листовки). Взаимодействие с территориальным управлением федеральной службы государственной статистики по Камчатском краю по вопросу федерального статистического наблюдения об использовании населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследование ИКТ). Изготовление и передача в Камчатстат информационных материалов, посвящённых госуслугам в эл. форме (листовки, памятки); сувенирной продукции с логотипом портала, для дальнейшего распространения интервьюерами среди опрашиваемых граждан; промо-формы для интервьюеров с логотипом портала и др.

    - Основное мероприятие 1.6. «Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем»:

В рамках основного мероприятия 1.6. реализовано 9 отдельных мероприятий исполнительными органами государственной власти Камчатского края, в том числе:

- Агентством по информатизации и связи Камчатского края в течение отчётного периода обеспечено сопровождение и доработка функционала информационной системы «Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» (мероприятие 1.6.1), обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Камчатского края (мероприятие 1.6.2), спроектирована и внедрена информационная система «Управление мероприятиями и расписанием залов» (мероприятие 1.6.3);

- Агентством записи актов гражданского состояния Камчатского обеспечено сопровождение специализированного ПО, организация межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в области записи актов гражданского состояния в электронном виде (мероприятие 1.6.4);

- Министерством социального развития и труда Камчатского края обеспечено сопровождение компонентов автоматизированной системы «Адресная социальная помощь», а также проведена доработка указанной системы для реализации информационного взаимодействия с Единой государственной информационной системой социального обслуживания ЕГИССО (мероприятие 1.6.6);

- Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края обеспечено сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае» (мероприятие 1.6.7);

- Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края обеспечена техническая поддержка и сопровождение программных продуктов «Катарсис» в рамках действующего законодательства в сфере содействия занятости населения (мероприятие 1.6.8);

- Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечено функционирование и модернизация информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края («Кадры») (мероприятие 1.6.9);

- Министерством экономического развития и торговли Камчатского края обеспечена модернизация информационной системы «МФЦ» (мероприятие 1.6.10).

Контрольные события:

- 1.6. «Заключен государственный контракт на сопровождение (развитие) официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет». Контрольное событие наступило с задержкой в связи с необходимостью продления сроков проведения конкурсных процедур; просрочка не оказала негативного влияния на результат реализации мероприятия, договор от 12.07.2017 № 04К-17.

- 1.4. «внедрена информационная система ведения расписаний и бронирования административных залов». Заключены государственные контракты от 23.12.2016 № 37 на выполнение работ по разработке информационной системы «Управление мероприятиями и расписанием залов», от 16.03.2017 № 2 на выполнение работ по внедрению информационной системы «Управление мероприятиями и расписанием залов»

    - Основное мероприятие 1.7 «Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края».

В рамках мероприятия осуществлена реализация проекта по реконструкции инфраструктуры связи на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В 2017 году камчатский филиал ПАО «Ростелеком» произвёл замену устаревшей кабельной линии на оптоволоконный кабель в посёлках, входящих в состав Петропавловск-Камчатского городского округа (Нагорный, Заозёрный, Чапаевка, Долиновка).

    - Основное мероприятие 2.1. «Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета.

В 2017 обеспечено сопровождение и обслуживание 2 функциональных (Центральное хранилище пространственных данных и Геопортал Камчатского края) и 5 отраслевых подсистем (Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края) государственной информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края».

Контрольное событие 2.1. «подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению государственной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края». Подписан акт сдачи-приёмки оказанных услуг по сопровождению государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (договор от 01.02.2017 № 10/17 с ООО «ЦентрПрограммСистем»).

    - Основное мероприятие 2.2. «Развёртывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета.

В 2017 году учреждением обеспечено обслуживание 6 референц-станций системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края. Данными указанной системы пользуются Управление Росреестра по Камчатскому краю в рамках заключённого соглашения, а также пять юридических лиц и одно физическое лицо на платной основе в рамках заключённых договоров.

В целях обеспечения бесперебойной работы и сохранности СВТП действуют договоры на предоставление VPN каналов связи, техническую поддержку программного обеспечения референц-станций, страхования имущества.

Контрольное событие 2.2. «Переведены в промышленную эксплуатацию системы высокоточного позиционирования в Камчатском края». Контрольное событие наступило своевременно, сеть высокоточного позиционирования Камчатского края введена в промышленную эксплуатацию приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 29.12.2017 № 65-п.

    - Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края».

Контрольное событие 3.1. «Запущены в эксплуатацию дополнительные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений на территории Камчатского края». Запущены новые комплексы на улице Вулканной и в районе 6 км г. Петропавловска-Камчатского. В октябре 2017 года введён в эксплуатацию стационарный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пересечение Северо-Восточного шоссе и пр. Таранца. В ноябре 2017 года приобретён мобильный комплекс измерительный значений текущего времени с фотовидеофиксацией «ПаркРайт».

  - Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

В течении 2017 года государственными органами исполнительной власти Камчатского края продолжено активное использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение, модернизация и использование информационных систем и оборудования.

Следует отметить, что большинство задач, основных мероприятий Подпрограмм и Программы, носят продолжительный характер, требуют ежегодной реализации, поддержки и сопровождения.

В целом все задачи и основные мероприятий Программы в 2017 году выполнены, сформировано и активно используется единое пространство электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, продолжен перевод, повышение качества и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае.

  - Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 11).

В рамках реализации Программы осуществляется достижение и мониторинг 7 показателей (индикаторов).

По показателю 1 «Доля жителей в Камчатском крае, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» степень достижения плановых значений составляет 90% по данным Росстата за 2018 год. Причина отклонения от плана – показатель оценивается путём выборочного опроса (анкетирования) населения, где имеют место субъективные факторы, связанные с статистической погрешностью, распределением выборки и другими.

По 6 показателям (индикаторам) Программы плановые значения достигнуты в полном объёме.

  - Запланированные, но не достигнутые результаты

Все основные мероприятия Программы, запланированные к реализации в 2017 году, выполнены в полном объёме.

Планом реализации программы предусмотрено наступление 12 контрольных событий. Все контрольные события наступили своевременно.

Не достижение планируемого уровня по отдельным показателям (индикаторам) Программы связано с особенностями методики оценки.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Отдельные факторы и риски не повлияли на ход реализации Программы в 2017 году.

  - Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Отсутствуют.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году

В соответствии Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п, эффективность реализации Программы в 2017 году составляет 99,4% – Программа реализована с высоким уровнем эффективности. Расчёт оценки эффективности реализации Программы представлен в разделе 6.

- Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Сведения об оценке результатов реализации мер правового регулирования Программы представлены в приложении (таблица 14).

Решения о корректировке Программы в течение 2017 года принимались трижды, изменения преимущественно носили технический характер, и были направлены на приведение объёмов ресурсного обеспечения программы в соответствии с законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Распоряжением Правительства Камчатского края от 13.12.2016 № 614-РП утверждён план реализации Программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Распоряжением Правительства Камчатского края от 10.07.2017 № 273-РП утверждён в новой редакции план мероприятий по достижению в Камчатском крае значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов», установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Распоряжением Правительства Камчатского края от 02.08.2017 № 318-РП образована Рабочая группа по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае.

Приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 13.01.2017 № 2-п утверждён Детальный план-график реализации Программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, изменения в который вносились трижды в течение 2017 года.

Приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 27.12.2016 № 72-п утверждено государственное задание краевому государственному автономному учреждению «Информационно-технологический центр Камчатского края» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

В 2017 году продолжена реализации Закона Камчатского края от 12.10.2015 № 687 «О государственных информационных системах Камчатского края» (далее – Закон Камчатского края о ГИС), обеспечено ведение реестра государственных информационных систем Камчатского края в порядке, установленном Постановлением Правительства Камчатского края от 14.12.2015 № 460-П «Об утверждении Порядка ведения реестра государственных информационных систем Камчатского края».

В соответствии с законом Камчатского края о ГИС в течении 2017 года разработано и утверждено положения о государственной информационной системе Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае» (постановление Правительства Камчатского края от 14.02.2017 № 53-П).

- Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

По состоянию на 31 декабря 2017 года ресурсное обеспечение Программы на 2017 год составило 211 582,74725 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 211 482,74725 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 100,00000 тыс. рублей.

Освоено в отчётном периоде из средств краевого бюджета – 210 520,80333 тыс. рублей (99,5%).

Ресурсное обеспечение Программы в 2017 году из всех источников финансирования распределено по подпрограммам в следующем объёме (предусмотрено):

- подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» средств краевого бюджета – 93 224,65764 тыс. рублей что составляет 44,06% от общего объёма;

- подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края» – 1 448,24000 тыс. рублей, что составляет 0,68 % от общего объёма ресурсного обеспечения Программы;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» – 116 909,84961 тыс. рублей, что составляет 55,26 %.

В целях реализации Программы осуществление закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (электронный аукцион, открытый конкурс) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контракты заключены своевременно по всем процедурам. Сроки исполнения контрактов соответствуют запланированным. Все контракты исполнены в полном объеме, результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.

Подробная информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств представлена в таблице 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В течение 2017 года в Программу вносились следующие изменения:

- постановление Правительства Камчатского края от 13.01.2017 № 10-П;

- постановление Правительства Камчатского края от 24.03.2017 № 116-П;

- постановление Правительства Камчатского края от 12.12.2017 № 535-П.

Изменения носили технический характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация мероприятий Программы будет продолжена в соответствии с Планом реализации Программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 04.12.2017 № 488-РП.

- Расчет и результаты оценки эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчетном году

Оценка эффективности Программы выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утверждёнными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п.

  - Степень достижения целей и решения задач Программы на основании оценки достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы в 2017 году составляет 98,6 %.

Оценка степени реализации государственной Программы рассчитывается по формуле:

, где:

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

В Программе представлено 7 показателей (индикаторов). Степень достижения планового значения показателя (индикатора) № 1 составляет 90% по данным Росстата за 2017 год. Причина отклонения заключается в том, что данный показатель оценивается путём выборочного опроса (анкетирования) населения, где имеют место субъективные факторы, связанные со статистической погрешностью, распределением выборки и пр. Оставшиеся 6 показателей (индикаторов) достигнуты в полном объёме. Информация о достижении показателей(индикаторов) Программы представлена в таблице 11 «Сведения о достижении показателей (индикаторов)».

СРгп=1×0,9 + 6×1,07= 6,97=0,986

  - Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 99,5 %.

Оценка произведена по формуле:

ССуз = Зф / (Зп - Ззас), где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году;

Ззас – фактические объёмы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

Плановые и фактические показатели затрат (расходов) краевого бюджета представлены в таблице 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».

Зф – 210 520,80333 тыс. рублей;

Ззас – 211 482,74725 тыс. рублей;

Зп – 0,00000 тыс. рублей;

ССуз=210 520,80333(211 482,74725 - 0,00000)= 0,995

  - Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы составляет 100 %.

Оценка произведена по формуле:

СРкс = КСв / КС, где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Планом реализации Программы, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 13.12.2016 № 614-РП, предусмотрено наступление 12 контрольных событий. Все предусмотренные контрольные событий наступили своевременно.

СРкс – 12

КСв – 12

СРкс=1212= 1,0

  - Оценка эффективности реализации государственной программы

ЭРгп=0,986+0,995+1,03= 2,9813=0,994